CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 231-1518

PROCESSO CEE Nº : 002/98 – Reautuado em: 08-08-03 - Ap. Proc. SEE nº .

3089/97 – 02 volumes.

INTERESSADAS	   : SEE E PM DE PARDINHO

ASSUNTO                  : Convênio – Programa de  Ação Cooperativa – PAC

Estado -Município para Construções, Reformas, Amplia-

çoes, Adequações  e/ou Término de Obras  Paralisadas

em  Prédios Escolares

RELATORA                 : Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

PARECER CEE N°      : 319/2003               CPL             Aprovado em 20-8-2003

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

  - HISTÓRICO

A Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha para manifestação deste Conselho, Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio celebrado, em 06-03-98 e aditado em 27-12-99 e em 20-12-01, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e o Município de Pardinho, referente ao “Programa de Ação Cooperativa – PAC - Estado-Município”, objetivando executar construção, ampliação, reforma, adequação e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Pela análise do processo, que retorna a este Colegiado para aprovação do seu Termo de Aditamento e Reti - Ratificação, verifica-se que este Conselho já aprovou, através de Pareceres CEE, o Termo de Convênio PAC, em vigor, celebrado em 06-3-98 e aditado em 27-12-99 e em 20-12-01, entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o  Município de Pardinho.

O presente Termo objetiva a prorrogação da vigência do Convênio celebrado em 06-3-98, aditado em 27-12-99 e em 20-12-01, até 31-12-03, para fim único e exclusivo de concluir a obra conveniada, além, da suplementação de R$ 100.000,00, (cem mil reais) aos recursos financeiros no valor previsto para a referida conclusão da obra de construção na EMEF  Bairro Centro, objeto do Termo Aditivo da 20-12-01, que expirou em março de 2003, o que implicará  na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta e Décima Terceira do citado Convênio.

A Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação – CJ/SEE, anexou pareceres que analisaram a possibilidade de aditamento de convênio com prazo de vigência expirado e, em sua Manifestação de nº 238/03, afirma que mediante Informações da Assessoria Técnica e Planejamento de Controle Educacional - ATPCE, verifica-se que de fato não se pretende firmar nova avença para o fim colimado no convênio original, onde se propõe, o aditamento por prazo fixado e para o fim exclusivo de término da obra do objeto conveniado. Em conclusão, a Manifestação CJ/SEE afirma que a matéria jurídica já foi analisada e não havendo dúvida explicitamente apontada, encaminha os autos para as medidas que se fizerem necessárias.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio, celebrado em 06-03-98 e aditado em 27-12-99 e em 20-12-01, entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o Município de Pardinho, referente ao “Programa de Ação Cooperativa – PAC - Estado-Município”, objetivando executar construção, ampliação, reforma, adequação e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo objetiva a prorrogação da vigência do Convênio celebrado em 06-3-98 e a suplementação de recursos financeiros ao valor previsto para obra de construção da EMEF no Bairro Centro, objeto do Termo Aditivo de 20-12-01, o que implicará na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta e Décima Terceira do citado Convênio.

O referido Termo Aditivo prorroga a vigência do Convênio firmado em 06-3-98, aditado em 27-12-99 e em 20-12-01, até 31-12-03, para fim único e exclusivo de concluir a obra conveniada.

O valor do presente Convênio é de R$ 771.789,09 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos),  cabendo  à Secretaria R$ 671.789,09 (seiscentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos), e ao Município R$ 100.000,00 (cem mil reais) correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 94.500.000,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), à conta do Elemento Econômico do orçamento do exercício de 1998, R$ 77.289,09 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos) à conta do Elemento Econômico do orçamento do exercício de 1999, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), à conta do elemento econômico do exercício de 2002 e R$ 100.000,00 (cem mil reais)  à conta do elemento econômico do exercício de 2003.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas, anteriormente, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 19 de agosto de 2003

a) Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, Neide Cruz  e Sonia Aparecida Romeu Alcici.

São Paulo, 20 de agosto de 2003

a) Conselheira  Neide Cruz

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 20 de agosto de 2003.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Presidente

Publicado no DOE em 22/8/03                      Seção I                       Página 15/16