CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044.

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº	: 1076/01 – Reautuado em 31-5-04 - Ap. Proc SEE nº

2174/01 – 03 volumes

INTERESSADAS    	: SEE E PM DE TEODORO SAMPAIO

ASSUNTO	: Convênio - Programa de Ação Cooperativa - PAC-

Estado-Município para Construções, Ampliações e

Reformas Escolares

RELATORA		           : Conselheira Neide Cruz

PARECER CEE Nº            : 146/2004           CPL          Aprovado em 16-06-2004

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio, celebrado, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e, o Município de Teodoro Sampaio, visando a continuidade da implantação e desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares – PAC”, objetivando executar a construção, ampliação, reforma, adequação e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Pela análise do processo, que retorna a este Colegiado para aprovação do seu Termo de Aditamento e Reti - Ratificação, verifica-se que este Conselho já aprovou o Termo de Convênio PAC, em vigor, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o Município de Teodoro Sampaio.

O presente Termo objetiva a suplementação de recursos financeiros,  sobre a qual manifestou-se favoravelmente a Fundação paro o Desenvolvimento da Educação – FDE,  no valor de R$ 5.147,63 (cinco mil, cento quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), ao previsto para a obra de reforma da EE Profª. Romilda Lázara Pillon dos Santos, em Teodoro Sampaio, objeto do Ajuste firmado em 02-7-02, o que implicará na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta do citado Acordo.

O Parecer nº 336/04, da douta Consultoria Jurídica da SEE, afirma que o referido Acordo está, sob o aspecto formal, em condições de prosseguir.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio celebrado em 20-12-01, aditado em 02-07-02 e em 19-12-03, entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o Município de Teodoro Sampaio, visando a continuidade da implantação e do desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares – PAC”, objetivando executar construção, ampliação, reforma, adequação e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo objetiva a suplementação de recursos financeiros, no montante de R$ 5.147,63 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), ao valor previsto para a obra de reforma da EE Profª. Romilda Lázara Pillon dos Santos, em Teodoro Sampaio, objeto do Ajuste celebrado em 02-7-02, sobre a qual se manifestou favoravelmente a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, o que implicará na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta do citado Acordo.

O valor do presente Convênio é de R$ 836.555,65 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), cabendo à Secretaria R$ 832.808,18 (oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos), e ao Município R$ 3.747,47 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 827.660,55 (oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e cinqüenta e cinco centavos), à conta dos Elementos Econômicos de orçamentos anteriores, R$ 3.747,47 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), à conta do Elemento Econômico do orçamento do exercício de 2004.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas, Termo de Convênio celebrado em 20-12-01, aditado em 02-07-02 e em 19-12-03, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 1º de junho de 2004

a) Conselheira Neide Cruz

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Neide Cruz, Sonia Aparecida Romeu Alcici e Wander Soares.

São Paulo, 02 de junho de 2004

a) Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

Vice - Presidente da CPL, no exercício da Presidência

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de junho de 2004.

LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES

Presidente

Publicado no DOE em 22/06/04                      Seção I                     Páginas 16/17

Resol. de 23/06/04, public. em 24/06/04               Seção I                         Página 18