CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSOS SEE NºS	: 1474/2007 E 763/2008

INTERESSADAS   	: SEE E PM DE IBATÉ E DE PIRASSUNUNGA

ASSUNTO	: Convênio – Programa de Ação Cooperativa - PAC

Estado-Município para Construções, Ampliações e Re

formas Escolares

RELATOR		    			        : Conselheiro Custódio Filipe de Jesus Pereira

PARECER CEE Nº            : 204/2010             CPL          Aprovado em 12-05-2010

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

  - HISTÓRICO

A Secretaria de Estado da Educação encaminha, para Apreciação deste Conselho, propostas de Termos de Aditamentos e Reti-Ratificações aos Convênios celebrados entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e as Prefeituras Municipais de Ibaté e Pirassununga, referentes ao Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96, 41.814/97 e, 49.507/05, objetivando as suplementações de recursos financeiros relativos aos acréscimos quantitativos  de serviços não previstos inicialmente, mas considerados imprescindíveis para as conclusões dos objetos destes Ajustes, originalmente assinados, respectivamente, em: 14-5-2008 e, 06-6-2008, nos termos da Cláusula Sétima, Inciso II e, da Cláusula Oitava, Inciso II, dos Termos de Convênios Primitivos.

1.2 APRECIAÇÃO

Pelas análises dos autos, verificam-se Informações da Equipe Técnica de Acompanhamento e Controle de Convênios e Projetos, da Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional – ATPCE, da SEE, confirmando que os referidos Termos de Aditamentos e Reti – Ratificações,  com as finalidades de continuidade e conclusões das obras, respectivas, de: ampliação e adequação, na EE Orlando da Costa Telles, em Ibaté, no valor total estimado, de R$ 150.596,25, e, reforma e adequação da EMEF Profª. Zuleika Velide de Franceschi Velloso, em Pirassununga, no valor total estimado, de R$ 48.354,81, sendo R$ 20.578,43, pela Secretaria e R$ 27.776,38, como contrapartida da Prefeitura. Verificam-se, também, Pareceres favoráveis, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, e, manifestações favoráveis, contendo as reservas de recursos financeiros, emitidas pela Diretoria da Divisão de Finanças do Departamento de Administração da SEE, em atendimento às providências solicitadas pela Equipe Técnica de Convênios, e por decisão do Gabinete do Secretário, bem como, as Minutas de Convênios, que foram preparadas pela mesma Equipe, sendo apreciadas pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta, que através dos seus Pareceres, de nº 640/10 e nº 788/10, respectivamente, manifestou-se favoravelmente aos Termos de Aditamentos e Reti-Ratificações em tela.

2. CONCLUSÃO

Aprovam-se, de acordo com este Parecer, os Termos de Aditamentos e Reti–Ratificações aos Convênios assinados, respectivamente, em: 14-5-2008 e, 06-6-2008, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e as Prefeituras Municipais de Ibaté e Pirassununga, referentes ao Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97 e 49.507/05, objetivando as suplementações de recursos financeiros relativos aos acréscimos quantitativos  de serviços não previstos inicialmente, mas considerados imprescindíveis para as conclusões dos objetos destes Ajustes, conforme Incisos II, das Cláusulas Sétima e, Oitava dos Termos Iniciais.

.

Segue Quadro constando Municípios, as escolas, os tipos de intervenções e os valores das suplementações dos recursos financeiros, destes Aditamentos e Reti - Ratificações:

| Município | # Nome da Escola | Tipo de Intervenção | Valor Suplementação- SEE (R$) - 2010 | Valor Suplementação - PM (R$) | Valor Total deste Aditamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBATÉ | EE Orlando da Costa Telles | Suplementação | 150.596,25 | NIHIL | 150.596,25 |
| PIRASSUNUNGA | EMEF Profª. Zuleika Velide de Franceschi Velloso | Suplementação | 20.578,43 | 27.776,38 | 48.354,81 |

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos Termos de Convênios celebrados, respectivamente, em 14-5-2008 e, 06-6-2008, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 04 de maio de 2010.

- Conselheiro Custódio Filipe de Jesus Pereira

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Custódio Filipe de Jesus Pereira e Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli.

Sala da Comissão, em 05 de maio de 2010

- Conselheira Maria Auxiliadora A. P. Raveli

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 12 de maio de 2010.

ARTHUR FONSECA FILHO

Presidente

Publicado no DOE em 13/05/2010              Seção I                 Página 27/28

Res. SEE de 18/5/10, public. em 20/5/10                Seção I       Página 20