CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº	: 270/98 – Reautuado em 12-3-07 - Ap. Proc. SEE nº

3528/97

INTERESSADAS   	: SEE E PM DE VALINHOS

ASSUNTO	: Convênio – Programa  de Ação  Cooperativa - PAC

Estado - Município para Construções, Ampliações e

Reformas Escolares

RELATORA				        : Conselheira Ana Maria de Oliveira Mantovani

PARECER CEE Nº            : 207/2007            CPL          Aprovado em 18-4-2007

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha, para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti–Ratificação ao Convênio celebrado em 25-04-98 e aditado em: 29-06-00, 20-12-01, 02-07-02, 25-04-03, 19-12-03, 29-04-04, 28-06-04, 25-04-05 e em 01-11-06, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Prefeitura Municipal de Valinhos, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Trata-se de Convênio PAC celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e o Município de Valinhos, em 25-04-98 e aditado em: 29-06-00, 20-12-01, 02-07-02, 25-04-03, 19-12-03, 29-04-04, 28-06-04, 25-04-05 e em 01-11-06, objetivando a execução de obras naquela cidade, no montante de R$ 3.015.793,28, já totalmente repassados, cabendo à Secretaria 2.656.260,79 e ao Município R$ 359.532,49.

Através do Ofício nº 126/06 – DAC/SG/P, de 07-12-06 o Senhor Prefeito Municipal de Valinhos solicita a celebração de novo termo de aditamento e reti-ratificação, que objetiva a alteração de cláusulas do citado convênio, visando nova prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 (seis) meses, procedendo juntada dos documentos necessários às fls. 1057/1067, tendo em vista a conclusão de uma das obras conveniadas, ou seja, da EMEF Jardim São Marcos, através do término da instalação dos elevadores, como também, término da alteração do projeto de combate a incêndio com a sua devida aprovação e vistoria do corpo de bombeiros.

Pela informação nº 199/07, de janeiro de 2007, a Equipe Técnica de Acompanhamento e Controle de Convênios envia o processo ao DA/DF – Comissão de Análise de Prestação de Contas para que informe se a Prefeitura prestou contas dos recursos repassados.

Em 31-01-07, a Diretoria Administrativa da SE, por sua Divisão de Finanças - Comissão de Análise de Prestação de Contas presta informações solicitadas declarando considerar em ordem a análise já feita da prestação de contas parcial, dos recursos arrecadados, sendo que o valor de R$ 121.452,60, referente à suplementação da EMEF Jardim São Marcos é aguardada autorização de prorrogação dos recursos, para conclusão da prestação de contas e, quanto à suplementação da EMEF Jardim São Bento, no valor de R$ 127.500,00, a Prefeitura apresentou uma prestação de contas incluindo a contrapartida, tendo restado um saldo no valor de R$ 143.906,26, a ser apresentado oportunamente

Às fls. 1041 do processo SE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE atesta que a obra atingiu o índice percentual de 98,50% de execução, o que depõe a favor de sua finalização.

A Informação nº 239/07, de 07-02-07, da Equipe Técnica de Acompanhamento e Controle de Convênios e Projetos da ATPCE/SE afirma que as obras, objeto deste Ajuste, excetuando-se a EMEF Jardim São Marcos, encontram-se concluídas. Considerando que a cláusula décima terceira do Convênio preceitua a sua vigência de 02 anos, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente, até o limite de 5 anos, se não houver manifestação contrária de nenhum dos partícipes, e que a EMEF Jardim São Marcos não foi concluída nesse período, foram providenciadas algumas prorrogações da vigência do Ajuste, para fim único e exclusivo de conclusão de obra.

Em seguida, da Minuta do Décimo Termo de Aditamento e Reti-Ratificação, destacamos as cláusulas:

“Cláusula Primeira – Do Aditamento e Retificação – O presente Termo objetiva prorrogar a vigência do Convênio celebrado em 25-4-98 e aditado em: 29-6-00, 20-12-01, 02-7-02, 25-4-03, 19-12-03, 29-4-04, 28-6-04, 25-4-05 e, em 01-11-06, para fim único e exclusivo de concluir a obra da EMEF do Jardim São Marcos, objeto do termo de aditamento de 02-7-02, sendo que as demais obras conveniadas estão concluídas, o que implica na alteração da Cláusula Décima Terceira, que passa a ter a seguinte redação: ‘Cláusula Décima Terceira – Da Vigência – O presente Termo de Aditamento prorroga a vigência do Convênio de 25-4-98, aditado em: 29-6-00, 20-12-01, 02-7-02, 25-4-03, 19-12-03, 29-4-04, 28-6-04, 25-4-05 e, em 01-11-06, até 30 de junho de 2007, a partir da data de sua assinatura, para fim único e exclusivo de concluir as obras conveniadas.

‘Cláusula Segunda – Da Ratificação – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no termo de Convênio celebrado em 25-4-98, aditado em 29-6-00, em 20-12-01, em 02-7-02, em 25-4-03, em 19-12-03, em 29-4-04, em 28-6-04, em 25-4-05 e em 01-11-06, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.”

Do Parecer CJ/SE nº 152/07, destacamos:

“...

‘4. O pedido recebeu manifestações favoráveis dos órgãos técnicos competentes da Pasta, salientando-se neste sentido a informação da FDE, constante do Relatório de Visita nº 33, de 24-01-06 (fls. 1041).

‘5. Registre-se ainda que a instrução dos autos, do ponto de vista documental, se encontra regular, cabendo apenas atualizar os documentos, com prazo de validade exíguo.

‘...

‘7. No que tange à minuta do Termo de Aditamento e Reti – Ratificação, ora trazido à nossa opinião (fls.1137/1141), elaborada pela Administração, verifica-se que obedece à legislação e orientação administrativa a respeito, podendo sob o aspecto jurídico-formal, ser utilizada para o fim colimado, com a ressalva de que nossa presente opinião refere-se tão somente à regularidade formal da minuta. Além disso, a minuta deve expressar transparência acerca do acordo feito entre as partes, razão pela qual indicamos que deverá registrar em suas cláusulas os acertos financeiros a que chegaram. Tudo isto, consoante orientação adotada pela Consultoria Jurídica da Pasta.

‘8. Reiteramos, pois, que o Parecer CJ nº 433/2005 (cópia anexa), torna claro que ajuste, tal como o tratado nos autos, tem a natureza de “ajuste constituído pelo objeto obra”, devendo ser o prazo estipulado para fins meramente moratórios. Em tais casos, portanto, havendo obras em andamento, o convênio pode ser considerado como estando ainda em vigor, porque não extinto o seu objeto. O prazo ali determinado diria respeito então apenas ao tempo de execução, o que nos leva à conclusão de que referido termo será viável, se suficiente ao término da obra.

‘9. Além disso, a Fundação Para o Desenvolvimento da Educação atestou que, no caso visado, a obra atingiu o percentual de 98,50%, o que depõe a favor de sua finalização. Saliente-se que, nos autos, na fala da própria Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional, por sua Equipe de Convênios (fls. 1073/1074), dá-se destaque à necessidade da celebração do Termo de Aditamento objetivando o término da obra, com o que será viável a prestação de contas final dos recursos financeiros repassados. Nesse sentido, a informação da Comissão de Análise de Prestação de Contas, da Divisão de Finanças da Pasta (fls. 1072).

’10. Nessa conformidade, não vemos óbice jurídico em princípio à celebração de termo de aditamento, tal como trazido à nossa opinião, podendo o feito, seguir os seus trâmites normais.

‘Indicamos, neste passo, que deverá o processo ser submetido também à apreciação do E. Conselho Estadual de Educação, para os fins disciplinados no artigo 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71. Ademais, relembramos que a competência para a celebração respectiva é da Senhora Secretária da Educação.”

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio celebrado, em 25-4-98 e aditado em 29-6-00, em 20-12-01, 02-7-02, em 25-4-03, em 19-12-03, em 29-4-04, em 28-6-04, em 25-4-05 e em 01-11-06, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a Prefeitura Municipal de Valinhos, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo objetiva prorrogar a vigência do Convênio celebrado em 25-4-98, aditado em 29-6-00, em 20-12-01, em 02-7-02, em 25-4-03, em 19-12-03, em 29-4-04, em 28-6-04, em 25-4-05 e em 01-11-06, para fim único e exclusivo de concluir a obra da EMEF do Jardim São Marcos, objeto do termo de aditamento de 02-7-02, sendo que as demais obras conveniadas estão concluídas, o que implica na alteração da Cláusula Décima Terceira, que passa a ter a seguinte redação :

Cláusula Décima Terceira – Da Vigência – “O presente Termo de Aditamento prorroga a vigência do Convênio de 25-4-98, aditado em 29-6-00, em 20-12-01, em 02-7-02, em 25-4-03, em 19-12-03, em 29-4-04, em 28-6-04, em 25-4-05 e em 01-11-06 até 30 de junho de 2007, a partir da data de sua assinatura, para fim único e exclusivo de concluir as obras conveniadas”.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no termo de Convênio celebrado em 25-4-98, aditado em 29-6-00, em 20-12-01, em 02-7-02, em 25-4-03, em 19-12-03, em 29-4-04, em 28-6-04, 25-4-05 e em 01-11-06, que não se revelem conflitantes com o presente Instrumento.

São Paulo, 30 de março de 2007.

- Conselheira Ana Maria de Oliveira Mantovani

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Planejamento adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Ana Maria de Oliveira Mantovani, Custódio Filipe de Jesus Pereira e Leila Rentroia Iannone.

Sala da Comissão, em 11 de abril de 2007.

- Conselheiro Custódio Filipe de Jesus Pereira

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 18 de abril de 2007.

PEDRO SALOMÃO JOSÉ KASSAB

Presidente

Publicado no DOE em 24/4/07                         Seção I                            Página 20

Res. SEE de 04/5/07, public. em 05/5/07         Seção I                            Página 23