CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044 - CEP: 01045-903

FAX: Nº 231-1518

PROCESSO CEE Nº:  426/98 - Ap. Proc. SE  nº. 949/96

INTERESSADAS      :  SEE / Prefeitura Municipal de Miguelópolis

ASSUNTO                :  Convênio - Programa de Ação de Parceria Educacional

Estado - Município para atendimento ao Ensino Funda-

mental.

RELATORA              :  Conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa.

PARECER CEE Nº      237/98                 CPL                 Aprovado em 27-05-98

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

Encaminha o Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, à apreciação deste Conselho, Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio celebrado entre aquela Secretaria e a Prefeitura do Município de Miguelópolis, em 25.06/96, objetivando o desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado - Município para atendimento ao Ensino Fundamental.

1.2 APRECIAÇÃO

Este Conselho aprovou o Convênio inicial entre a Prefeitura de Miguelópolis e a Secretaria de Estado da Educação através do Parecer  CEE  nº. 273/96,  nos  termos  dos  Decretos  nºs  40.673/96 e  40.889/96   e  nos  princípios  definidos  pela  Indicação CEE  nº  05/94.

O referido Convênio encontra-se em plena vigência pois, conforme a Cláusula Nona do Termo de Ajuste, sua duração é de cinco anos a contar da data de sua assinatura.

Conforme Informação da Equipe Técnica de Avaliação e Controle de Convênios e Projetos/SEE, a Secretaria de Estado da Educação repassou  integralmente ao Município, em 24.07.96, o  valor de R$ 40.000,00  conforme estava previsto no Convênio Inicial. Este recurso estava reservado para a execução do Convênio e objetivava a ampliação de 02 salas de aula em escola municipal. Através de alteração no Plano de Trabalho inicial as obras de ampliação foram realizadas no prédio da escola, agora municipalizada, EEPG Jacinta Barbosa Ferreira, naquela cidade.  Muito embora a mudança no Plano de Trabalho não tenha sido oficialmente comunicada aos Órgãos responsáveis, a Fundação de Desenvolvimento da Educação -FDE- constatou, em vistoria, que a obra  foi  concluída.

Ainda no Ajuste inicial estava prevista, pela Cláusula Quinta,  a aplicação pelo Município, em 1996, de R$ 47.935,46 para complementação dos móveis e utensílios e para pagamento de salário dos servidores da escola municipalizada.

Conforme a Prestação de Contas do Convênio, a Prefeitura  Municipal de Miguelópolis aplicou, em 1996,  R$ 97.482,01 para realização do objeto deste Ajuste, valor este maior do que aquele previsto inicialmente.  Foi encaminhada, então, a reformulação do Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, para o exercício de 1996, que recebeu manifestação favorável do Grupo de Municipalização/SEE, e que implicará na retificação da Cláusula Quinta do Termo de Convênio.

Segundo o Parecer CJ nº 224/98, a douta Consultoria Jurídica/SEE considera que a Minuta de Termo Aditivo de Reti-Ratificação, preparada pela Equipe Técnica de Convênios/SEE com as adequações pertinentes, obedece ao estabelecido na legislação vigente podendo, sob o aspecto jurídico-formal, ser utilizada pela Administração para o fim colimado.

Isto posto, o Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio, ora proposto, está em condições de ser submetido a este Colegiado, conforme o artigo 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71, visando à celebração do Ajuste pretendido.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer, o Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o Município de Miguelópolis, em 25-06-96, objetivando o desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para atendimento ao Ensino Fundamental, e que altera o quantitativo aplicado pela Prefeitura, em 1996, de R$ 40.000,00 para R$ 97.482,01.

São Paulo, 25 de maio de 1998.

a) Conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa.

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho e Sylvia Figueiredo Gouvêa.

Sala da Comissão, em 27 maio de 1998.

a) Conselheiro Arthur Fonseca Filho.

Vice -Presidente, no Exercício da Presidência da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 27 de maio de 1998.

BERNARDETE ANGELINA GATTI

Presidente

Publicado no DOE em 30/05/98                        Seção I                        Página 13.