CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº	: 427/04 – Ap. Proc. SEE nº 821/02 – 02 vols.

INTERESSADAS   	: SEE E PM DE COLÔMBIA

ASSUNTO	: Convênio – Programa  de Ação  Cooperativa - PAC

Estado - Município para Construções, Ampliações e

Reformas Escolares

RELATOR					        : Conselheiro Wander Soares

PARECER CEE Nº            : 294/2004           CPL            Aprovado em 01-12-2004

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti – Ratificação ao Convênio, celebrado em 02-7-02 e aditado em 19-12-03, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Prefeitura Municipal de Colômbia, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC”, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Pela análise verifica-se que os autos retornam a este Colegiado para apreciação do seu Termo de Aditamento e Reti – Ratificação e que este Conselho já aprovou, através dos Pareceres CEE nº 237/02 e 446/03 os Termos de Convênios PAC, em vigor, celebrados entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação - SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o Município de Colômbia.

Trata-se de Convênio com vigência de 02 anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de cinco anos.

O presente Termo objetiva a inclusão de obra às ajustadas no convênio assinado em 02-7-02 e aditado em 19-12-03, cujos serviços serão executados com o uso dos recursos financeiros remanescentes do valor previsto para a obra da EMEF no Bairro Centro, o que implicará na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta do citado Convênio.

“O valor deste Convênio é de R$ 509.581,73 (quinhentos e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), cabendo à Secretaria R$ 509.581,73 (quinhentos e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), e ao Município Nihil, correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 439.623,17 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e dezessete centavos), à conta dos elementos econômicos dos orçamentos dos exercícios anteriores.

I – para a execução do presente Termo, a Secretaria repassará para o Município, durante o prazo previsto de execução da obra, recursos financeiros no valor a seguir discriminado por obra, com indicação das classificações econômica e funcional programática, bem como da unidade de despesa:

Denominação da Obra: EMEF no Terreno Bairro Centro

EMEF Maçao Nozaki

C.E.: 44.40.51(exercícios de 2002 e 2003)

C.F.P.: 12.361.0803.1.032.0000

U.D.: 08.01.001 – G.S.

VALOR POR CONTA DA SECRETARIA: R$ 389.958,56

VALOR POR CONTA DO MUNICÍPIO: R$ NIHIL”

Os recursos financeiros do Município, no valor de R$ Nihil, onerarão o orçamento da Prefeitura Municipal de Colômbia.

Consta dos autos, Parecer da Consultoria Jurídica da SEE nº 773/04, favorável à concretização do referido Ajuste.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio anteriormente celebrado, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, e a Prefeitura Municipal de Colômbia, visando à continuidade da implantação e do desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC”, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O quadro abaixo indica os tipos de obras a serem executadas nas unidades escolares da municipalidade e seus respectivos valores financeiros, referentes ao Termo de Aditamento e de Reti – Ratificação ao Convênio, anteriormente celebrado, o que implicará nas alterações de suas Cláusulas Quarta e Quinta:

| Município | # Nome da Escola | Tipo de Intervenção | Valor SEE (R$) | Valor PM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLÔMBIA | EMEF no Terreno Bairro Centro EMEF Maçao Nozaki | Construção/ON Reforma | 380.296,31 9.662,25 | NIHIL NIHIL |

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Convênio celebrado em 02-7-02 e aditado em 19-12-03, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 22 de novembro de 2004.

- Conselheiro Wander Soares

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Pedro Salomão José Kassab, Sonia Teresinha de Souza Penin e Wander Soares.

Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2004

- Conselheiro Pedro Salomão José Kassab

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 01 de dezembro de 2004.

LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES

Presidente

Publicado no DOE em 02/12/04                      Seção I                       Páginas 25/26

Res. SE de 06/12/04, public. em 07/12/04            Seção I                         Página 16