| PROCESSO SEE | 5440/0000/2014 |
| --- | --- |
| INTERESSADAS | Secretaria de Estado da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE |
| ASSUNTO | Celebração de Convênio para manutenção de 21 unidades escolares |
| RELATORA | Conselheira Laura Laganá |
| PARECER CEE | Nº 224/2015 CPL Aprovado em 29/4/2015 |

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação – SEE encaminha para manifestação deste Conselho, nos termos do Artigo 2º, III da Lei Estadual nº 10.403/71, os autos relativos ao Convênio a ser celebrado.

1.1 Objeto

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, objetivando a adequação, manutenção e reforma de 21 (vinte e uma) unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, nos termos dos Decretos Estaduais nºs 58.488/2012 e 59.215/2013, conforme quadro abaixo:

| Município | Escola Estadual | * Valor (em R$) |
| --- | --- | --- |
| São Paulo | Profº Augusto Ribeiro de Carvalho | 530.417,53 |
| Limeira | Irmã Maria Gerturdes C. Rebello | 813.132,88 |
| São Paulo | Profª Maria Eugênia Martins | 803.058,06 |
| São Paulo | Raul Cortez | 876.323,86 |
| São Paulo | Maria José | 735.079,30 |
| Guarulhos | Maria Rosa Brota | 1.665.277,00 |
| Taboão da Serra | Profª Zeicy Ap. Nogueira Baptista | 897.010,10 |
| Morungaba | Mons. Honório H. Bernarde Nache | 599.699,82 |
| São Paulo | Dep. Cassio Ciampolini | 740.989,21 |
| Jacareí | Cel. Carlos Porto | 699.766,63 |
| Avaré | Matilde Vieira | 634.787,85 |
| Ubatuba | Profª Maria Alice Alves Pereira | 657.191,42 |
| Sertãozinho | Anna Passamonti Balardin | 579.163,80 |
| São Paulo | Joaquim Leme do Prado | 807.279,48 |
| Mauá | Profª Mercedes V. Giannocario | 845.097,68 |
| Pedregulho | Cel. Dr. José Vicente M. Neto | 690.597,52 |
| Piracicaba | Profº Eduir Benedito Scarpari | 301.994,03 |
| Franca | Profº Celso Toledo | 972.740,97 |
| Guararema | Ivan Brasil | 800.447,61 |
| Leme | Profª Altamira Pinke | 761.108,06 |
| Itapetininga | Cel. Fernando Prestes | 698.989,32 |
| TOTAL |  | 16.110.152,13 |

1.2 Apreciação

A FDE é responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais da SEE, implantando, gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da Rede Pública Estadual de Ensino.

O Convênio a ser celebrado, visa a melhoria da estrutura física de prédios escolares, para garantir condições ideais a partir de 2015, para o perfeito funcionamento das Unidades Escolares de ciclo I e EF, ciclo II do EF e EM, promovendo a manutenção corretiva em todas as suas instalações, mediante a transferência de recursos financeiros pela SEE.

(*) O valor médio das intervenções é de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), entretanto a FDE esclareceu que os prédios da Rede Pública Estadual, apresentam características construtivas e, principalmente, condições de conservação e manutenção diversificadas, ocorrendo orçamentos com valores maiores em relação à média.

1.3 Recursos

O valor do presente Convênio é de R$ 16.110.152,13 (dezesseis milhões, cento e dez mil, cento e cinquenta e dois reais e treze centavos), conforme quadro, item 1.1.

Os recursos serão repassados à FDE, em 6 (seis) parcelas, conforme segue:

I - 1ª parcela: 15% do valor de cada obra no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da assinatura deste Termo;

II - 2ª parcela 20% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente, 15% da sua execução;

III - 3ª parcela 20% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 35% da sua execução;

IV - 4ª parcela 20% % do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 55% da sua execução;

V - 5ª parcela 20% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 75% da sua execução;

VI - 6ª parcela 5% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 100% da sua execução;

1.4 Vigência

O prazo de vigência do Convênio é de  24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura.

1.5 Acompanhamento e controle

Caberá à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE preparar e promover licitações junto às empresas do setor de construção, de acordo com a legislação vigente, considerando a natureza do objeto do presente Convênio, como também a fiscalização da execução das obras, a fim de garantir o bom uso dos recursos públicos, administrar e controlar as medições e os pagamentos dos serviços executado e ainda:

- prestar orientação técnica e garantir pessoal técnico necessário ao desenvolvimento das ações;

- acompanhar e controlar as obras em execução, por meio de vistorias com periodicidade máxima de 30 (trinta) dias, com elaboração de relatório de avaliação do desenvolvimento do cronograma físico-financeiro;

- indicar profissionais responsáveis pelo acompanhamento e gestão dos contratos, objeto deste convênio, bom como aqueles que responderão tecnicamente pelos projetos e pela fiscalização da obra;

- prestar contas à SE e às outras instâncias legais, dos recursos recebidos;

- recolher ao Tesouro do Estado, as importâncias não aplicadas até o final do exercício, destinadas pela SE à execução da/s obra/s, acrescida dos rendimentos provenientes da aplicação financeira;

- em caso de rescisão do contrato firmado entre a FDE e terceiros, a FDE deverá garantir a continuidade da execução dos serviços de acordo com a legislação vigente, com vistas a cumprir os termos deste convênio.

A instrução do expediente está demonstrada no quadro abaixo:

| Termo de Convênio | Manifestação (fls.) |
| --- | --- |
| Termo de Solicitação e Ofício para formalização do convênio | 05 |
| Documentação da FDE | 07 a 34 |
| Plano de Trabalho da FDE | 225 a 229 |
| Relatórios vistoria das 21 obras | 41 a 222 |
| Ata da reunião extraordinária do Comitê de Políticas Educacionais - CPE | 230 e 231 |
| Informação do Diretor da CEPLAE | 265 e 266 |
| Minuta do Termo de Convênio | 276 a 284 |
| Aprovo do Plano de Trabalho pelo Sr. Secretário de Estado da Educação | 246 |
| Parecer da Consultoria Jurídica da Pasta | 249 a 258 |
| Ofício do Gabinete do Secretário da Educação | 275 |

2. CONCLUSÃO

2.1 A Comissão de Planejamento, nos termos do Artigo 2º, III da Lei Estadual nº 10.403/71, manifesta-se favoravelmente ao Termo de Convênio a ser firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, para manutenção de 21 unidades escolares, conforme quadro abaixo, nos termos dos Decretos Estaduais nºs 58.488/2012 e 59.215/2013.

| Município | Escola Estadual |
| --- | --- |
| São Paulo | Profº Augusto Ribeiro de Carvalho |
| Limeira | Irmã Maria Gerturdes C. Rebello |
| São Paulo | Profª Maria Eugênia Martins |
| São Paulo | Raul Cortez |
| São Paulo | Maria José |
| Guarulhos | Maria Rosa Brota |
| Taboão da Serra | Profª Zeicy Ap. Nogueira Baptista |
| Morungaba | Mons. Honório H. Bernarde Nache |
| São Paulo | Dep. Cassio Ciampolini |
| Jacareí | Cel. Carlos Porto |
| Avaré | Matilde Vieira |
| Ubatuba | Profª Maria Alice Alves Pereira |
| Sertãozinho | Anna Passamonti Balardin |
| São Paulo | Joaquim Leme do Prado |
| Mauá | Profª Mercedes V. Giannocario |
| Pedregulho | Cel. Dr. José Vicente M. Neto |
| Piracicaba | Profº Eduir Benedito Scarpari |
| Franca | Profº Celso Toledo |
| Guararema | Ivan Brasil |
| Leme | Profª Altamira Pinke |
| Itapetininga | Cel. Fernando Prestes |

2.1 A SEE deverá providenciar a efetiva reserva de recursos e encaminhar o Convênio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, indicando o critério de escolha do conveniado.

2.2 Lembramos ainda que, após a formalização do Convênio, deverá ser dada ciência do mesmo à Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

São Paulo, 22 de abril de 2015.

a) Conselheira Laura Laganá

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora. Presentes os Conselheiros Hubert Alqueres, Laura Laganá e Suzana Guimarães Trípoli.

Sala da Comissão em 22 de abril de 2015.

- Conselheiro Hubert Alquéres

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 29 de abril de 2015.

Cons. Francisco José Carbonari

# Presidente

PARECER CEE Nº 224/15  –  Publicado no DOE em 01/5/2015     -  Seção I  -  Páginas 31/32

Res SEE de 07/5/15, public. em 08/5/15                                          -  Seção I  -  Página 53