| PROCESSO SEE | 5918/0000/2014 |
| --- | --- |
| INTERESSADAS | Secretaria de Estado da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE |
| ASSUNTO | Celebração de Convênio para construção de quadras escolares cobertas em 28 unidades escolares |
| RELATORA | Conselheira Suzana Guimarães Trípoli |
| PARECER CEE | Nº 222/2015 CPL Aprovado em 29/4/2015 |

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação – SEE encaminha para manifestação deste Conselho, nos termos do Artigo 2º, III da Lei Estadual nº 10.403/71, os autos relativos ao Convênio a ser celebrado.

1.1 Objeto:

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, objetivando a construção  de quadras esportivas cobertas, em 28 (vinte e oito) unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, nos termos dos Decretos Estaduais nºs 8.488/2012 e 59.215/2013, conforme quadro abaixo:

| Município | Escola Estadual | FNDE (1) | SEE (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| São Paulo (Sul 3) | EE Jacob Thomaz Itapura de Miranda | 494.150,39 | 168.660,29 |
| Itapecerica da Serra | EE Jardim do Carmo | 494.150,39 | 157.907,72 |
| São Paulo (Sul 1) | EE José Baptista R. Castelões | 494.150,39 | 214.710,47 |
| São Paulo (Leste 5) | EE Jaime Cortezão | 494.150,39 | 157.934,36 |
| São Paulo (Norte 1) | EE Paulo Trajano da Silveira Santos | 494.150,39 | 217.848,76 |
| São Paulo (Leste 1) | EE Profº Laerte Paniguel | 494.150,39 | 157.934,36 |
| São Paulo (Leste 1) | EE Lúcio de Carvalho Marques | 494.150,39 | 157.934,36 |
| São Paulo (Leste 1) | EE Maria Jovita | 494.150,39 | 157.934,36 |
| Mogi das Cruzes | EE Maestro Antonio Marmora Filho | 494.150,39 | 161.848,72 |
| São Paulo (Sul 2) | EE Arnaldo Laurindo | 475.536,16 | 147.306,64 |
| Diadema | EE Gregório Westrupp | 295.233,73 | 53.160,91 |
| Diadema | EE Jardim Ana Sofia | 295.233,73 | 48.292,89 |
| São Paulo (Norte 1) | EE Salvador Ligabue | 295.233,73 | 106.452,06 |
| São Paulo (Norte 2) | EE República do Chile | 295.233,73 | 95.270,97 |
| São Paulo (Norte 1) | EE Pio XII | 295.233,73 | 116.888,08 |
| São Paulo (Norte 1) | EE Nossa Senhora do Retiro | 295.233,73 | 108.638,96 |
| Mogi das Cruzes | EE Aprígio de Oliveira | 295.233,73 | 47.981,53 |
| São Paulo (Leste 1) | EE Geraldo Domingos Cortez | 295.233,73 | 47.981,53 |
| São Paulo (Leste 1) | EE Maria Aparecida M. Julianelli | 295.233,73 | 47.981,53 |
| Suzano | EE Helena Zerrenner | 295.233,73 | 47.981,53 |
| São Paulo (Sul 3) | EE Jayr de Andrade | 295.233,73 | 46.318,99 |
| São Paulo (Leste 5) | EE Domingos Faustino Sarmiento | 295.233,73 | 52.882,29 |
| Campinas | EE Felipe Cantusio | 295.233,73 | 49.249,55 |
| Sumaré | EE Jardim Santa Clara do Lago | 295.233,73 | 51.961,90 |
| Itapecerica da Serra | EE José Silveira da Motta | 295.233,73 | 47.954,89 |
| Carapicuíba | EE Profª Nidelse Martins de Almeida | 295.233,73 | 47.954,89 |
| Campinas | EE Paulo José Octaviano | 295.233,73 | 46.128,70 |
| Campinas | EE Profº André Fort | 295.233,73 | 48.976,48 |
| TOTAIS |  | 10.237.096,81 | 2.812.078,12 |
| TOTAL (1)+(2) |  | 13.049.174,93 |  |

Valores em Reais (R$)

1.2 Apreciação: a SEE firmou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 'Termo de Compromisso PAC 203711/2012', para transferência de recursos financeiros a serem aplicados na construção de quadras esportivas escolares cobertas, no total de R$ 10.237.096,81 (dez milhões, duzentos e trinta e sete mil, noventa e seis reais e oitenta e um centavos), de fls. 06 a 15.

A FDE é responsável por viabilizar a execução das Políticas Educacionais da SEE, implantando, gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da Rede Pública Estadual de Ensino.

1.3 Recursos: o valor do presente Convênio é de R$ 13.049.174,93 (treze milhões, quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos, conforme quadro, item 1.1.

Os recursos serão repassados à FDE, em 6 (seis) parcelas, conforme segue:

I - 1ª parcela: 5% do valor de cada obra no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da assinatura deste Termo;

II - 2ª parcela 25% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente, 15% da sua execução;

III - 3ª parcela 25% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 40% da sua execução;

IV - 4ª parcela 20% % do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 60% da sua execução;

V - 5ª parcela 20% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 80% da sua execução;

VI - 6ª parcela 5% do valor de cada obra, quando a obra em questão atingir, isoladamente 100% da sua execução.

1.4 Vigência: o prazo de vigência do Convênio é de  24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente por meio de Termo de Aditamento, por até 60 meses, desde que, devidamente fundamentado em justificativa técnica circunstanciada e aprovada pelas partes.

1.5 Acompanhamento e controle: caberá à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, preparar e promover licitações junto às empresas do setor de construção, de acordo com a legislação vigente, considerando a natureza do objeto do presente Convênio, como também a fiscalização da execução das obras, a fim de garantir o bom uso dos recursos públicos, administrar e controlar as medições e os pagamentos dos serviços executado e ainda:

- prestar orientação técnica e garantir pessoal técnico necessário ao desenvolvimento das ações;

- acompanhar e controlar as obras em execução, por meio de vistorias com periodicidade máxima de 30 (trinta) dias, com elaboração de relatório de avaliação do desenvolvimento do cronograma físico-financeiro;

- indicar profissionais responsáveis pelo acompanhamento e gestão dos contratos, objeto deste convênio, bom como aqueles que responderão tecnicamente pelos projetos e pela fiscalização da obra;

- prestar contas à SE e às outras instâncias legais, dos recursos recebidos;

- recolher ao Tesouro do Estado, as importâncias não aplicadas até o final do exercício, destinadas pela SE à execução da/s obra/s, acrescida/s dos rendimentos provenientes da aplicação financeira;

- cumprir todas as exigências e condições fixadas no "Termo de Compromisso PAC203711/2012"  (de fls.06 a 15), no que diz respeito à construção das 28 quadras esportivas, nas 28 unidades escolares indicadas neste Convênio, sobretudo, a fiscalização das obras e da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;

- em caso de rescisão do contrato firmado entre a FDE e terceiros, a FDE deverá garantir a continuidade da execução dos serviços, de acordo com a legislação vigente, com vistas a cumprir os termos deste Convênio.

A instrução do expediente está demonstrada no quadro abaixo:

| Termo de Convênio | Manifestação (fls.) |
| --- | --- |
| Termo de Solicitação e Ofício para formalização do Convênio | 04 e 05 |
| Termo de Compromisso firmado entre o Ministério da Educação - FNDE e a SEE | 06 a 15 |
| Proposta de celebração do Convênio | 20 |
| Relatórios vistoria e orçamento individualizado das 28 obras | 22 a 151 |
| Relação das unidades escolares e respectivos orçamentos com valores de repasses mensais e previsão de desembolso. | 312 a 314 |
| Plano de Trabalho contendo os serviços complementares custeados pela SEE e os serviços de cobertura de quadras com repasse da FNDE | 312 a 314 |
| Documentação da FDE | 326 a 350 |
| Ata da reunião extraordinária do Comitê de Políticas Educacionais - CPE | 351 e 352 |
| Manifestação nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e Reserva orçamentária | 353 a 357 |
| Aprovo do Plano de Trabalho pelo Sr. Secretário de Estado da Educação | 358 |
| Minuta do Termo de Convênio | 359 a 367 e 390 a 398 |
| Parecer da Consultoria Jurídica da Pasta | 369 a 378 |
| Manifestação da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares -CISE | 387 |
| Informação do Departamento de Controle de Contratos e Convênios - DECON | 399 |
| Ofício do Gabinete do Secretário da Educação | 389 |

2. CONCLUSÃO

2.1 A Comissão de Planejamento, nos termos do Artigo 2º, III da Lei Estadual nº 10.403/71, manifesta-se favoravelmente ao Termo de Convênio a ser firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, para construção  de quadras esportivas em 28 (vinte e oito) unidades escolares, da Rede Estadual de Ensino, nos termos dos Decretos Estaduais nºs 58.488/2012 e 59.215/2013:

| Município | Escola Estadual |
| --- | --- |
| São Paulo (Sul 3) | EE Jacob Thomaz Itapura de Miranda |
| Itapecerica da Serra | EE Jardim do Carmo |
| São Paulo (Sul 1) | EE José Baptista R. Castelões |
| São Paulo (Leste 5) | EE Jaime Cortezão |
| São Paulo (Norte 1) | EE Paulo Trajano da Silveira Santos |
| São Paulo (Leste 1) | EE Profº Laerte Paniguel |
| São Paulo (Leste 1) | EE Lúcio de Carvalho Marques |
| São Paulo (Leste 1) | EE Maria Jovita |
| Mogi das Cruzes | EE Maestro Antonio Marmora Filho |
| São Paulo (Sul 2) | EE Arnaldo Laurindo |
| Diadema | EE Gregório Westrupp |
| Diadema | EE Jardim Ana Sofia |
| São Paulo (Norte 1) | EE Salvador Ligabue |
| São Paulo (Norte 2) | EE República do Chile |
| São Paulo (Norte 1) | EE Pio XII |
| São Paulo (Norte 1) | EE Nossa Senhora do Retiro |
| Mogi das Cruzes | EE Aprígio de Oliveira |
| São Paulo (Leste 1) | EE Geraldo Domingos Cortez |
| São Paulo (Leste 1) | EE Maria Aparecida M. Julianelli |
| Suzano | EE Helena Zerrenner |
| São Paulo (Sul 3) | EE Jayr de Andrade |
| São Paulo (Leste 5) | EE Domingos Faustino Sarmiento |
| Campinas | EE Felipe Cantusio |
| Sumaré | EE Jardim Santa Clara do Lago |
| Itapecerica da Serra | EE José Silveira da Motta |
| Carapicuíba | EE Profª Nidelse Martins de Almeida |
| Campinas | EE Paulo José Octaviano |
| Campinas | EE Profº André Fort |

2.2 A SEE deverá solicitar manifestação prévia dos Secretários de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, conforme disposto no Artigo 1º do Decreto Estadual nº 41.165, de 20/09/1996, com a redação dada pelo Artigo 17 do Decreto Estadual nº 60.066/2014, bem como, providenciar a efetiva reserva de recursos.

2.3 Lembramos que, após a formalização do Convênio, deverá ser dada ciência do mesmo à Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

São Paulo, 22 de abril de 2015.

a) Conselheira Suzana Guimarães Trípoli

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora. Presentes os Conselheiros: Hubert Alqueres, Laura Laganá e Suzana Guimarães Trípoli.

Sala da Comissão em 22 de abril de 2015.

- Conselheiro Hubert Alquéres

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

A Consª. Rose Neubauer absteve-se de votar.

Sala “Carlos Pasquale”, em 29 de abril de 2015.

Cons. Francisco José Carbonari

# Presidente

PARECER CEE Nº 222/15  –  Publicado no DOE em 01/5/2015    -  Seção I  -  Páginas 31/32

Res SEE de 07/5/15, public. em 08/5/15                                         -  Seção I  -  Página 53