CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 231-1518

PROCESSOS CEE Nºs	: 630/98 – Reautuado em: 18-9-00 - Ap. Proc.  SE

nº 839/98

INTERESSADAS	: SEE/PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS

ASSUNTO	: Convênio - Programa de Ação Cooperativa-PAC-

Estado-Município para Construções e Ampliações

Escolares

RELATOR	: Conselheiro Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães

PARECER CEE Nº	  323/2000         CPL       Aprovado em 27-09-2000

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Assessoria Técnica de Planejamento e Controle de Convênios e Projetos - ATPCE da Secretaria de Estado da Educação-SEE encaminha, para manifestação deste Egrégio Colegiado, o Termo de Aditamento ao Convênio celebrado em 02.07.98 entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio daquela Secretaria e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, e a Prefeitura Municipal de Mesópolis dentro do “Programa de Ação Cooperativa para Construções e Ampliações Escolares”-PAC, nos termos dos Decretos nºs. 36.546/93,  40.904/96 e  41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

O Processo relativo ao Convênio –PAC-, celebrado, em 02.07.98, entre o Governo do Estado, através da SEE e da FDE, e a Prefeitura Municipal de Mesópolis, e aprovado por este Colegiado nos termos do Parecer CEE nº 336/98, retorna agora, para aprovação de Termo de Aditamento, objetivando o ressarcimento de despesas realizadas, com recursos próprios, pelo Município, para conclusão das obras de construção de prédio escolar.

O orçamento da referida obra era de R$ 151.406,58, e estes recursos financeiros foram repassados pela SEE ao Município, conforme aprovado pelo Convênio Inicial, em cinco parcelas, e o mesmo foi gasto, na sua totalidade, na construção da escola.

Em 13.06.00, através do Ofício nº 121/00, o Prefeito Municipal de Mesópolis, solicita à Secretária de estado da Educação o ressarcimento no valor de R$ 29.225,23, uma vez que os gastos com a obra foram superiores ao previsto.  A Prefeitura Municipal justifica os gastos com a construção de um galpão que foi acrescentado ao projeto da referida obra. Como a construção do galpão não estava orçada, gastou-se mais do que o aprovado pelo Convênio Inicial, conforme comprovado, através de nota fiscal, constante do processo.

A Fundação de Desenvolvimento da Educação foi consultada pela SEE para verificar se o valor solicitado pela Prefeitura era compatível com os serviços executados pela mesma e concluiu que ”os preços são compatíveis com os praticados pela FDE”, e esclareceu que “os serviços foram executados e apresentam um bom padrão”.

Os autos foram, então, enviados à Douta Consultoria Jurídica da Educação que se manifestou, através do Parecer CJ nº. 439/00, observando que o assunto em questão já foi objeto de outras manifestações da CJ/SEE e da Assessoria Jurídica do Governo, e concluindo nos seguintes termos: “somos de opinião de que a efetivação da medida deverá ser efetuada mediante a celebração de Termo de Aditamento, objetivando a transferência de recursos financeiros para a aludida finalidade, ou seja, reembolso das despesas realizadas para a conclusão das obras, independentemente de autorização do Senhor Governador do Estado, visto que o Termo de Aditamento celebrado admite a suplementação de recursos para tal escopo e o Estado irá apenas efetuar um reembolso das despesas realizadas pelo Município”.

Diante deste Parecer da Consultoria Jurídica, a Chefia de Gabinete/SEE determinou a reserva dos recursos orçamentários, junto à Divisão de Finanças, e a Equipe Técnica de Convênios e Projetos/SEE preparou a Minuta de Termo de Aditamento ao Convênio, conforme modelo-padrão estabelecido no anexo do citado Diploma Legal.

Os autos foram novamente encaminhados para a Consultoria Jurídica/SEE que, através do Parecer CJ nº 496/00, se manifesta favoravelmente, colocando que a minuta, ora observada, obedece a legislação vigente e orientação administrativa a respeito, estando, sob o aspecto jurídico-formal, em condições de ser utilizada pela Administração para o fim colimado e encaminha os autos a este Colegiado, nos termos do Artº 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71.

Acrescente-se que as despesas com construções e ampliações escolares estão entre as de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o inciso II do Artº 70 da nova LDB.

2 CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer, o Termo de Aditamento ao Convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação-SEE e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, e a Prefeitura Municipal de Mesópolis, dentro do “Programa de Ação Cooperativa para Construções e Ampliações Escolares-PAC-“, nos termos dos Decretos nºs. 36.546/93, 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo tem por objetivo, exclusivamente, o repasse de recursos financeiros necessários ao ressarcimento das despesas realizadas, com recursos próprios, pelo Município, para a conclusão das obras de construção da EMEF, na Rua B, Lotes 11, 10, e parte do lote 09 – Quadra 04, estabelecidas no Termo do Convênio firmado em 02.07.98.

A SEE destinará ao Município, conforme a Cláusula Segunda do Termo de Aditamento, a importância de R$ 29.225,23 que onerará a Unidade de Despesa 08.01.001 do Gabinete da Secretaria de Estado da Educação.

Conforme a Cláusula Terceira do referido Termo, a prestação de contas dos recursos financeiros deverá se feita nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e no caso de aplicação indevida da verba consignada pela SEE será exigida a sua devolução, acrescida de remuneração correspondente ao rendimento da caderneta de poupança, verificada entre a data do repasse e o dia da efetiva devolução.

São Paulo, 26 de setembro de 2000.

- Cons. Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: .Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, Marileusa Moreira Fernandes e Sonia Aparecida Romeu Alcici.

Sala da Comissão, em 27 de setembro de 2000.

- Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

Presidente da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 27 de setembro de 2.000.

ARTHUR FONSECA FILHO

Presidente

Publicado no DOE em 29/9/2000                      Seção I                      Página 17.