CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 231-1518

PROCESSOS CEE Nºs	: 940/97,   942/97,   083/98,  217/98,   268/98,  358/00,

490/98, 573/98 e 576/98-Reautuados  em  14-6-2000

Apensos Procs. SE nºs: 3030/97,  1248/97,  3274/97,

2634/97, 3507/97, 1027/98, 076/98, 702/98  e 701/98

INTERESSADAS	: SEE/PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

E OUTRAS.

ASSUNTO	: Convênio  -  Programa  de  Ação  Cooperativa - PAC-

Estado-Município   para  Construções   e  Ampliações

Escolares

RELATORA	  Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

PARECER CEE Nº		  246/2000            CPL           Aprovado em 21-06-2000

CONSELHO PLENO

1.RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Secretaria de Estado da Educação/ATPCE encaminha, para manifestação deste Egrégio Colegiado, Termos de Aditamento e Reti-Ratificação aos Convênios PAC, em vigor, celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio daquela Secretaria e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, e os Municípios de Votuporanga, Neves Paulista, Angatuba, Estiva Gerbi, Suzano, Riversul, São Manuel, Pilar do Sul e Urupês, visando a implantação e o desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa para Construções e Ampliações Escolares” -PAC , nos termos dos Decretos nºs. 36.546/93,  40.904/96  e  41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Os Processos relativos aos Convênios – PAC - celebrados entre o Estado de São Paulo, através da SEE e da FDE, e as Prefeituras Municipais citadas no histórico deste Parecer retornam a este Colegiado para aprovação de Termos de Aditamento e Reti-Ratificação que visam a inclusão de obras às ajustadas através dos Termos de Acordo anteriores, o que implicará na retificação de valores e na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta dos citados Convênios.

Para tanto, as Prefeituras Municipais encaminharam as Planilhas Orçamentárias e os Cronogramas Físico-Financeiros referentes a tais obras e foram juntadas aos Autos manifestações favoráveis dos Responsáveis pela Educação no Município-REM de cada Município, da Diretoria de Obras e Serviços da FDE e da  ATPCE/SEE  que solicitou, junto à Divisão de Finanças/SEE, a reserva de recursos financeiros necessários à execução das obras pelas Prefeituras.

A Equipe Técnica de Convênios/SEE preparou minutas de Termos de Aditamento aos Convênios, as quais foram submetidas à análise da Douta Consultoria Jurídica/SEE que se manifestou favoravelmente ao pedido das municipalidades. A C.J. verificou que as Minutas utilizadas obedecem ao modelo-padrão, estabelecido no anexo do citado Diploma Legal, podendo, sob o aspecto jurídico-formal, serem utilizadas pela Administração para o fim colimado e não vislumbrando óbice legal, encaminhou os autos, à apreciação deste Colegiado, nos termos do Artigo 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71.

O Quadro constante da Conclusão deste Parecer indica apenas os nomes das novas obras e valores das mesmas.

Acrescente-se que as despesas com construções e ampliações escolares estão entre as de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o inciso II do Artigo 70 da nova LDB.

2 CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer, os Termos de Aditamento e Reti-Ratificação aos Convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação-SEE e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, e as Prefeituras Municipais relacionadas, visando a implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa para Construções e Ampliações Escolares -PAC-, nos termos dos Decretos nºs. 36.546/93,  40.904/96  e  41.814/97.

O Quadro abaixo indica as novas obras a serem incluídas aos Termos de Convênio e respectivos valores:

| # Municípios | # Escolas | # Intervenção |  | ## Valores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # SE | # PM | # Total |
| Votuporanga | EMEF Jardim das Palmeiras 1ª à 4ª | O.N. 6 salas | 227.154,00 | 28.120,76 | 255.274,76 |
| Neves Paulista | EE Guines Afonso Morales | Cobertura de quadra | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| Angatuba | EMEF do Jardim Elisa | O.N. 5 salas | 165.000,00 | - | 165.000,00 |
| Estiva Gerbi | EMEF do Jardim Taguá II 5ª à 8ª | O.N. 10 salas | 210.000,00 | 197.674,54 | 407.674,54 |
| Suzano | EMEF Taba Marajoara 1ª à 4ª | O.N. 6 salas | 225.000,00 | 121.713,95 | 346.713,95 |
| Riversul | EE Miguel Pereira Padilha | Ampl. 4 salas | 150.075,91 | - | 150.075,91 |
| São Manuel | EMEF CDHU II - 1ª à 8ª | O.N. 9 salas | 390.000,00 | 18.823,36 | 408.823,36 |
| Pilar do Sul | EE Jardim Colina 5ª à 8ª | O.N. 8 salas | 390.000,00 | 62.413,39 | 452.413,39 |
| Urupês | EMEF Rubens Ferreira Martins | Ref. e Adequação | 149.389,70 | - | 149.389,70 |

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Convênio anterior que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 16 de junho de 2000

a) Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, Rute Maria Pozzi Casati, Sonia Aparecida Romeu Alcici.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2000.

a) Conselheiro Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães

Presidente da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 21 de junho de 2.000.

ARTHUR FONSECA FILHO

Presidente

Publicado no DOE em 22/6/2000               Seção I            Páginas 10/11/12.