CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº	: 953/01 – Reautuado em 20-10-06 - Ap. Proc. SEE nº

2379/01 – 02 vols.

INTERESSADAS   	: SEE E PM DE CONCHAL

ASSUNTO	: Convênio – Programa  de Ação  Cooperativa - PAC

Estado - Município para Construções, Ampliações e

Reformas Escolares

RELATORA				        : Conselheira Ana Maria de Oliveira Mantovani

PARECER CEE Nº            : 515/2006             CPL          Aprovado em 22-11-2006

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Secretaria de Estado da Educação encaminha, para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti – Ratificação ao Convênio celebrado em 20-12-01, aditado em 02-7-02 e, em 28-6-04, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Prefeitura Municipal de Conchal, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Pelo Ofício/GP nº 371/06, de 30-08-06, o Senhor Prefeito de Conchal solicita a SEE a assinatura de Termo Aditivo, objetivando a implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para construções e ampliações escolares.

Na informação de nº 1162/2006, de 18-9-06, a ATPCE informa que os autos se referem ao Convênio PAC celebrado em 20-12-01, fls. 71 a 84 do processo SEE, para construção da EMEF no Parque Industrial e a reforma da EE Giácomo Corte, sendo que as obras em 12-7-05, conforme consta às fls. 434 e 444, processo SEE, foram concluídas em 100%, vistoriadas pela FDE e os recursos totalmente repassados pela Secretaria da Educação, como se vê às fls. 102; 105; 221; 234; 267; 280; 333 e 406, processo SEE.

Conforme fls. 185 a 190, constantes do SEE, o presente Convênio foi aditado, em 02-7-02, para a reforma e ampliação da EE Professora Maria Benedita Fernandes, obra esta terminada com 100% em 23-10-03, consoante fls. 313 e 314, do processo SEE e, os recursos totalmente repassados, fls. 265; 283 e 308.

Informa que quando da assinatura do convênio, em 20-12-01, para construção da EMEF no Parque Industrial, a Secretaria da Educação assumiu o repasse do valor de R$ 320.000,00 e a Prefeitura Municipal, a título de contrapartida, assumiu o valor de R$ 140.000,00, fls. 71 a 84 do SEE.

Através do Ofício nº 001, de 05-01-04, às fls. 336, do processo SEE, o Sr. Prefeito solicita suplementação para as obras da EMEF no Parque Industrial.

Informa, ainda, que a F.D.E. analisou a proposta e emitiu relatório favorável de 07-4-04, conforme fls. 365 e 366, indicando os valores de R$ 19.954,22 a ser suplementado pela Secretaria e de R$ 203.542,39, como contrapartida para a Prefeitura Municipal de Conchal.

Desse modo, de forma equivocada, solicitou-se do Prefeito a sua manifestação, aceitando ou não a contrapartida.

Consta às fls. 371 do processo SEE, que o Sr. Prefeito assumiu a contrapartida supracitada, pelo Ofício 122, de 30-4-04.

Informa, também, que através do Ofício DF-12, de 21-02-05, o Sr. Prefeito encaminha, conforme fls. 446, do SEE, documentação esclarecendo que quando assumiu a contrapartida, entendeu que o valor de R$ 203.542,39, corresponderia a R$ 140.000,00 o que já havia assumido em 20-12-01 e, R$ 63.542,39 seria o previsto agora, quando da solicitação da suplementação. Realmente somando-se as duas contrapartidas, chega-se ao total de R$ 203.542,39 e não R$ 343.542,39 como o indicado no Termo de Aditamento de 28-6-04.

Finaliza, informando que a F.D.E. confirma o entendimento do Senhor Prefeito, às fls. 445.

Do Termo de Convênio destacamos:

“Cláusula Primeira – Do Aditamento e Retificação – O presente Termo objetiva a correção da contrapartida assumida pelo Município no Termo de Aditamento e Reti-Ratificação, celebrado em 28-6-04, objetivando a suplementação de recursos financeiros para conclusão da obra da EMEF Parque Industrial, objeto do Ajuste de 20-12-01.

‘Cláusula Segunda – Da Retificação da Contrapartida – tendo sido retificado o valor da contrapartida assumida pelo Município no Termo de Aditamento e Reti-Ratificação de 28-6-04, objetivando a suplementação de recursos financeiros para a construção da EMEF Parque Industrial, assim permanece o valor para execução daquela unidade escolar.

DENOMINAÇÃO : EMEF no Parque Industrial

LOCALIZAÇÃO   : Conchal

INTERVENÇÃO   : Construção/Obra Nova

VALOR                 : SEE – R$ 339.954,22

PM  – R$ 203.542,39’

‘Cláusula Terceira – Da alteração dos Recursos Financeiros – O valor originário do Convênio fica reduzido, em virtude da correção do valor assumido pelo Município como contrapartida, correspondendo, portanto, o valor do presente à R$ 722.431,37 (setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), cabendo à Secretaria R$ 518.888,98 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) e ao Município R$ 203.542,39 (duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 498.934,76 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), à conta dos Elementos Econômicos de orçamento de exercícios anteriores, R$ 19.954,22 (dezenove mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e dois centavos), a conta do Elemento Econômico do orçamento do exercício de 2004, conforme abaixo especificado:

DENOMINAÇÃO DA OBRA: EMEF no Parque Industrial

C.E.       : 49.40.31 (exercício 2001)

44.40.51 (exercício de 2004)

C.F.P.    : 12.361.0803.1.032.0000

U.D.       : 08.01.001 – G.S.

VALOR POR CONTA DA SEE              : R$ 339.954,22

VALOR POR CONTA DO MUNICÍPIO  : R$ 203.542,39’

‘Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros – Ressalvando-se as alterações observadas no presente Termo, ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas nos Feitos celebrados anteriormente, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.”

A Douta Consultoria Jurídica daquela Pasta emitiu seu Parecer nº 841/2006, em 19-10-06, do qual, destacamos:

“ 1. (...)

‘2. Referido Convênio, com vigência inicial de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 5 (cinco) anos, teve por objeto a implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares – PAC, nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs 40.904/96 e 41.814/97, mediante a execução das obras especificadas no item IV da Cláusula Quarta do citado Termo, tal como aditada.

‘3. Atendendo à solicitação do Prefeito da Municipalidade interessada, foi elaborada nova minuta de Termo de Aditamento e Reti – Ratificação, que objetiva a correção de valores da Cláusula Quinta do último Aditamento ao Convênio (de 28.6.2004 – fls.412/417), que visa à suplementação de recursos financeiros para a conclusão das obras de construção e reforma da EMEF Parque Industrial, devendo agora ser acertado o valor da contrapartida do Município.

‘4. O pedido recebeu manifestações favoráveis dos órgãos competentes da Pasta e os autos estão devidamente instruídos.

‘5. (...)

‘6. (...)

‘7. No que tange à minuta de Termo de Aditamento e Reti-Ratificação anexada às fls. 481/484, apresentada pela Administração, para o acerto de valores da contrapartida a cargo do Município, verifica-se que atende ela à legislação e orientação administrativa a respeito, podendo, sob o aspecto jurídico-formal, ser utilizada para o fim colimado.

‘8. Nada obsta, pois, do ponto de vista legal e formal a assinatura do termo trazido à nossa apreciação.

‘9. Nesta conformidade, por primeiro, deve o processo ser submetido à apreciação do E. Conselho Estadual de Educação, para os fins disciplinados no artigo 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71, uma vez que se trata de alteração de valor ajustado para a conclusão de obra.

’10. Após a providência acima, os autos estarão em condições para a celebração do ajuste, cuja competência é da Senhora Secretária da Educação.”

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio celebrado, em 20-12-01, aditado em 02-7-02 e, em 28-06-04, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a Prefeitura Municipal de Conchal, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo objetiva a correção da contrapartida assumida pelo Município no Termo de Aditamento e Reti-Ratificação, no total de R$ 203.542,39 (duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) e não R$ 343.542,39 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), como o indicado no Termo de Aditamento celebrado em 28-6-04, objetivando a suplementação de recursos financeiros para conclusão da obra da EMEF Parque Industrial, objeto do Ajuste de 20-12-01.

Ressalvando-se as alterações observadas no presente Termo, ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas nos Feitos celebrados anteriormente, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 31 de outubro de 2006.

- Conselheira Ana Maria de Oliveira Mantovani

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Ana Maria de Oliveira Mantovani, Custódio Filipe de Jesus Pereira e Leia Rentroia Iannone.

Sala da Comissão, em 08 de novembro de 2006

- Conselheiro Custódio Filipe de Jesus Pereira

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 22 de novembro de 2006.

PEDRO SALOMÃO JOSÉ KASSAB

Presidente

Publicado no DOE em 24/11/06                      Seção I                      Páginas 18/19

Res. SEE de 01/12/06, public. em 02/12/06    Seção I                      Página 34