CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº	: 954/97 – 02 volumes - Reautuado  em: 04-10-04 –

Ap. Proc. SEE nº 2177/97 – 06 vols.

INTERESSADAS   	: SEE E PM DE JUNDIAÍ

ASSUNTO	: Convênio – Programa  de Ação  Cooperativa - PAC

Estado - Município para Construções, Ampliações e

Reformas Escolares

RELATOR					        : Conselheiro Wander Soares

PARECER CEE Nº            : 274/2004             CPL          Aprovado em 03-11-2004

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti – Ratificação ao Convênio, celebrado em 09-3-98, aditado em 27-12-99, em 20-12-01 e em 10-3-03, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Prefeitura Municipal de Jundiaí, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC”, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Pela análise verifica-se que os autos retornam a este Colegiado para apreciação do seu Termo de Aditamento e Reti – Ratificação e que este Conselho já aprovou os Termos de Convênios PAC, em vigor, celebrados entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação - SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, e o Município de Jundiaí.

Trata-se de Convênio com vigência de 02 anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de cinco anos.

O presente Termo objetiva a retificação de valores previstos para a construção da EMEF Dr. José Romeiro Pereira e da EMEF Antonio Messina, ambas objetos do Termo Aditivo de 20-12-01, o que implicará na alteração das Cláusulas Quarta e Quinta do citado Convênio.

O valor deste Convênio é de R$ 4.403.081,04 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, oitenta e um reais e quatro centavos), cabendo à Secretaria R$ 3.087.992,87 (três milhões, oitenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), e ao Município R$ 1.315.088,17 (hum milhão, trezentos e quinze mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos), correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 3.087.992,87 (três milhões, oitenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), à conta dos elementos econômicos dos orçamentos dos exercícios de 1998, 1999, 2001 e 2002.

Os recursos financeiros do Município, no valor de R$ 1.315.088,17 (hum milhão, trezentos e quinze mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos), onerarão o orçamento da Prefeitura Municipal.

Consta do protocolado, Parecer da Consultoria Jurídica da SEE nº 704/04, favorável à concretização do referido Ajuste.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio anteriormente celebrado, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, e a Prefeitura Municipal de Jundiaí, visando à continuidade da implantação e do desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC”, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O quadro abaixo indica os tipos de obras a serem executadas nas unidades escolares da municipalidade e seus respectivos valores financeiros, referentes ao Termo de Aditamento e de Reti – Ratificação ao Convênio, anteriormente celebrado, o que implicará nas alterações de suas Cláusulas Quarta e Quinta:

| Município | # Nome da Escola | Tipo de Intervenção | Valor SEE (R$) | Valor PM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUNDIAÍ | EMEF Dr. José Romeiro Pereira EMEF Antonio Messina | Ampliação/Reforma Ampliação/Reforma | 371.094,72 234.095,25 | 32.401,79 72.686,38 |

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Convênio celebrado em 09-3-98, aditado em 27-12-99, em 20-12-01 e em 10-3-03, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 15 de outubro de 2004.

- Conselheiro Wander Soares

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Pedro Salomão José Kassab e Wander Soares.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 2004

- Conselheiro Pedro Salomão José Kassab

Presidente da CPL

##### DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 03 de novembro de 2004.

LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES

Presidente

Publicado no DOE em 04/11/04                      Seção I                       Página 14

Res. SEE de 11/11/04, public. em 12/11/04          Seção I                          Página 18